
西南财经大学光华校区阅览室结构加固工程

监理服务

公

开

采

购

文

件
                            2024年6月
目    录

2第一章 采购公告


3第二章 供应商须知


5第三章 评审办法


9第四章 合同条款及格式


第五章 响应文件格式
33


第一章 采购公告  

西南财经大学基建处通过公开采购方式择优竞争，采购西南财经大学光华校区阅览室结构加固工程监理服务供应商，欢迎符合要求的供应商参加公开采购。
一、采购概况

1.采购项目名称：西南财经大学光华校区阅览室结构加固工程监理服务。

2.工程概况：本项目位于成都市青羊区西南财经大学校内，阅览室修建于1964年，地上3层，层高4.8米，建筑高度16米，砌体结构，该建筑总面积约2782㎡。本次改造范围为对整个建筑进行结构加固，使其满足抗震等级要求。主要施工内容有：建筑内部分结构拆除，对原有的基础、柱、梁、墙、板等进行加固，工程建筑安装费用约511.5万元。
3.采购范围：本次采购该项目监理服务，监理服务期包括施工阶段（含施工准备期、施工计划工期、施工延长期以及工程结算期等，下同）和保修阶段。其中施工计划工期为150天。
4.采购预算：14.29万元。

二、供应商资格要求

1.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.独立法人资格。

3.具备国家建设行政主管部门颁发的有效的房屋建筑工程监理丙级或以上资质。

4.企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。
三、采购文件的获取

获取时间：即日起在西南财经大学基建处网页免费下载采购文件。

采购人不提供采购文件获取的其他方式。

四、响应文件提交的截止时间：2024年6月24日上午11:00（北京时间）。

响应文件递交地点：成都市温江区柳台大道555号西南财经大学其孜楼404 基建处

逾期送达、未送达至提交地点的响应文件恕不接受。邮寄的响应文件以签收时间为准。

五、采购人联系方式：

联系电话：87093936/18180652502，联系人：刘老师。

地址：温江区柳台大道555号西南财经大学柳林校区其孜楼404室

采购人：西南财经大学基建处

2024年6月18日

第二章 供应商须知

一、采购概况

1.采购项目名称：西南财经大学光华校区阅览室结构加固工程监理服务。

2.工程概况：本项目位于成都市青羊区西南财经大学校内，阅览室修建于1964年，地上3层，层高4.8米，建筑高度16米，砌体结构，该建筑总面积约2782㎡。本次改造范围为对整个建筑进行结构加固，使其满足抗震等级要求。主要施工内容有：建筑内部分结构拆除，对原有的基础、柱、梁、墙、板等进行加固，工程建筑安装费用约511.5万元。
3.采购范围：本次采购该项目监理服务，监理服务期包括施工阶段（含施工准备期、施工计划工期、施工延长期以及工程结算期等，下同）和保修阶段。其中施工计划工期为150天。
4.采购预算：14.29万元。

二、供应商资格要求

1.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.独立法人资格。

3.具备国家建设行政主管部门颁发的有效的房屋建筑工程监理丙级或以上资质。

4.企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。
三、项目基本要求

1.服务内容

本次采购该项目监理服务，监理范围包括：⑴工程范围：本项目所有建设内容；⑵阶段范围：包括施工阶段（包括施工准备、施工、竣工结算及工程竣工验收等）及质量保修阶段；⑶工作范围监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全文明监理、环保监理等工作。

2.服务要求

⑴监理人按照国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律、政策、规范及验收标准、本项目采购文件要求开展监理工作。

⑵监理服务期包括施工阶段（含施工准备期、施工计划工期、施工延长期以及工程结算期等，下同）和保修阶段，其中施工计划工期为150天。

3.服务成果

监理人应采购文件合同条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

四、报价、履约及付款方式

1.报价要求：

本次采购报价为监理费总价包干报价，以响应性文件中响应函载明的大写金额报价为准，报价不得超过采购预算。

监理服务时所用的任何工具、设备、人工、保险、税金以及后期服务的一切办公设备、通讯、交通、人工等费用均包含在报价中，采购人均不另行支付。

2.付款方式：

合同费用组成和支付按照专用合同条款第5条约定进行支付。

以上款项支付在达到支付条件且供应商提供合法有效的增值税发票后三十个工作日内完成。

五、供应商提交的响应文件要求

1.供应商响应文件组成内容：

（1）响应函。

（2）法定代表人身份证明书及身份证复印件。如有委托代理人，应附法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件。

（3）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（4）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；
（5）国家建设行政主管部门颁发的有效的房屋建筑工程监理丙级或以上资质复印件。

（6）企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。
（7）服务方案（内容自拟）。

（8）供应商认为需要提供的其他资料。

以上内容中，（1）、（2）、（3）项应按满足采购文件第五章响应文件格式实质性要求并加盖单位公章。

供应商需仔细阅读公开采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如供应商未按照公开采购文件要求提交资料，或响应文件未做出实质性响应，自行承担相应后果。
2.响应文件份数、密封要求
供应商应提供响应文件纸质正本一份和副本一份。副本应为正本复印件，如正本与副本有不同之处，以正本为准。响应文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展。
响应文件的正本、副本全部应密封，密封最外层应标明项目名称、供应商全称，并在密封处加盖单位公章或授权委托人签字。
3.响应文件提交的截止时间：2024年6月24日上午11:00（北京时间）。

响应文件递交地点：成都市温江区柳台大道555号西南财经大学其孜楼404 基建处

逾期送达、未送达至提交地点的响应文件恕不接受。邮寄的响应文件以签收时间为准。

六、成交原则
在满足本采购文件要求资格条件的供应商中，按照本采购文件第三章评审办法规定进行评审并确定成交人。
七、管理要求

1.特别声明：
供应商必须保守采购人资料及有关技术经济数据及报告等资料的秘密，未经采购人书面同意，在任何时间、任何情况下均不得以任何形式将上述料提供给第三方或用于本项目以外的情况。否则，采购人保留追究法律责任的权利。

2.履约期间成交单位如有下列情形之一的，采购人有权终止合同，并按合同规定追究相关责任：
（1）利用受聘工作获取不正当利益的；
（2）违反保密纪律或回避规定的； 
（3）其他违反法律法规和西南财经大学相关规定的行为；
（4）单位资格条件发生变化，不符合本采购文件资格条件要求的；

第三章 评审办法

一、评审方法 

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第三条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。

二、评审程序 

1.评审委员会依据本章第三条初步评审标准规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其响应文件。

2.详细评审 

评审委员会按本章第三条详细评审条件规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 

3. 评审结果 

评审委员会按照得分由高到低的顺序推成交候选人，并标明排序。 

评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

三、评审标准

1.响应文件初步评审标准
	评审因素
	评审标准

	供应商名称
	与营业执照或法人证书一致

	响应函
	满足采购文件实质性要求

	法定代表人授权委托书
	法定代表人身份证明书及身份证复印件；

非法定代表人签署响应文件时，提交法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件。

	供应商资格
	供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”复印件；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”复印件；供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件。

国家建设行政主管部门颁发的有效的房屋建筑工程监理丙级或以上资质证书复印件。企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。

	诚信情况
	参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


2.详细评审条件

通过初步评审后的供应商，由评审小组按以下标准评审打分，按照综合得分由高到低的顺序，推荐成交候选单位1~3家，并排序。采购人按照排序确定成交人。若供应商参与本项目和西南财经大学通博楼D座特拉华数据科学学院装修工程监理服务采购并成为两项目成交候选人第一名，且项目配备专业监理工程师、安全管理监理工程师和监理员存在任一人同时在两项目任职的，视为供应商放弃西南财经大学通博楼D座特拉华数据科学学院装修工程监理服务采购项目成交资格。
	序号
	评分因素

及权值
	满分

分值
	评分标准

	1
	报价

15%
	15分
	满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/报价）×价格权值×100。

	2
	供应商业绩21%
	21分
	2021年1月1日以来，供应商具备1个类似业绩的，得3分；在此基础上每增加1个加3分，最高得21分。

类似业绩是指：工程造价不低于500万元（或监理费不低于14万元）的房屋建筑结构加固工程监理业绩（或含房屋建筑结构加固工作内容的房屋建筑工程监理业绩），下同。
备注：提供满足评分标准的、真实有效的证明材料才能得分，证明材料可提供合同或中标/成交通知书等（复印件盖鲜章）。

	3
	人员配备35%
	35分
	总监理工程师具备房屋建筑工程专业全国注册监理工程师的按以下标准计分（不具备的此项不得分）。

具有工程类相关专业中级职称得2分，工程类相关专业高级职称得3分，最高得3分；具备注册造价工程师证书的，得 2分，造价工程师是土木建筑工程类的加1分； 
2021年1月1日以来，具有1个担任总监理工程师职务的类似业绩得2分，每增加一个加2分，最高得8分。 

备注：提供满足评分标准的、真实有效的证明材料才能得分。

	
	
	
	其他主要人员配备满足“其他主要人员最低配备要求”的，按以下标准计分 （不满足的此项不得分；若配备的人员多出要求人数的，多出人数不计分，且对应人员得分按得分最低的人员计分）。 
其他主要人员最低配备要求
专业

人员数量

要求

土建监理工程师

1
房屋建筑工程专业全国注册监理工程师

安全管理监理工程师

1
房屋建筑工程专业全国注册监理工程师

监理员

1 

土建监理工程师：具备工程类相关专业中级专业技术职称的得2分，具备工程类相关专业高级专业技术职称得3分,最高得3分；具备注册造价工程师证书的，得2分，造价工程师是土木建筑工程类的加1分；每参与过1 个类似业绩（担任总监理工程师或土建监理工程师）的，得 2 分,最高得 2分。

安全管理监理工程师：具备工程类相关专业中级专业技术职称的得 2分，具备工程类相关专业高级专业技术职称得3分,最高得3分；每参与过1 个类似业绩（担任总监理工程师或土建监理工程师或安全管理监理工程师）的，得 2 分,最高得 2分。

监理员：具有中专或以上学历并具备监理业务培训证明，或者具有工程类注册执业资格证书得 1 分；具有工程类相关专业中级或以上职称得 1 分。

项目班子搭配（6分）：根据项目班子配备情况合理性、可行性等综合考虑，优得4～6分；良得2～4分；一般得0～2分。

备注：提供满足评分标准的、真实有效的证明材料才能得分。

	4
	监理方案评分标准24%

	24分
	①质量控制措施合理、可行得4-6分；一般的得0-4分；不合理或未提供的不得分。

②按投资控制内容完整性，针对项目特点对资金运用提出合理化建议，控制方法程序合理性评审，优得4-6分；一般的得0-4分；不合理或未提供的不得分。

③按进度控制内容完整性、科学合理性，针对性评审，合理得4-6分；一般的得0-4分；不合理或未提供的不得分。
④按安全文明施工管理控制措施完整性、合理性、可行性评审，优得4-6分；一般的得0-4分；不合理或未提供的不得分。

	5
	服务承诺

5%
	5分
	监理服务承诺全面、服务质量优、针对性强得3-5分；一般的得0-3分；不合理或未提供的不得分。


第四章 合同条款及格式

合同编号：西财大基建合同[2024]    号 
建设工程委托监理合同

项目名称：                         
委托人（全称）：  西南财经大学 
监理人（全称）：                 
时间：        年   月   日
第一部分 协议书
委托人（全称）：西南财经大学
监理人（全称）：            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称：            ；

2. 工程地点：成都市青羊区光华村街55号西南财经大学；

3. 工程规模：       。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：      万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

    2. 专用条件及附录（总监理工程师委托书、监理班子名单、廉政责任书、保密协议）；

3. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：            ，身份证号码：            ，资格证书号：中华人民共和国注册监理工程师，注册号              。

五、签约酬金

本合同正常监理业务报酬为固定总价人民币（大写）       （¥    ）（含税价）。
六、期限

1. 监理期限：

本工程监理服务期限：从本合同生效之日起，至包括本工程质量保修期(按本项目施工合同中约定的质量保修期规定执行）、结算期等在内的合同中规定的监理义务全部履行完毕后10日止。监理服务期限：施工阶段（含施工准备期、施工计划工期、施工延长期以及工程结算期等，下同）和保修阶段。其中施工计划工期为150天。
七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：        年   月   日。

2. 订立地点：温江区西南财经大学 。

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，委托人执肆份，监理人执贰份。

委托人：西南财经大学（签章）              监理人：            （签章）

联系地址：成都市温江区柳台大道555号      联系地址：           

统一社会信用代码：12100000450721366R      统一社会信用代码：      

法定代表人：                              法定代表人：                  

或授权委托人：               （签字或盖章）或授权委托人：            （签字或盖章）

开户银行：中国建设银行成都温江支行        开户银行：      

帐号：5100 1837 1080 5151 4771            帐号：     

电话：028-87093936                        电话：     
第二部分  通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
  5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件使用中文。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）监理合同协议书；

（2）合同专用条件及附录（总监理工程师委托书、监理班子名单、廉政责任书、保密协议）；

（3）合同通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围包括：⑴工程范围：本项目所有建设内容；⑵阶段范围：包括施工阶段（包括施工准备、施工、竣工结算及工程竣工验收等）及质量保修阶段；⑶工作范围监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全文明监理、环保监理等工作。
2.1.2 监理工作内容包括通用条件2.1.2条和以下内容：
（1）协助委托人编写开工报告；审查承包人各项施工准备工作，下达开工通知书。
（2）督促、检查承包人严格执行工程承包合同、国家工程技术标准、施工规范。
（3）督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全和实施。
（4）审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施，检查落实。
（5）组织召开监理例会、设计交底、图纸及施工方案会审、审查设计变更。
（6）审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位。
（7）做好工程造价控制。审核工程施工预算，认真做好现场技术经济签证，审核承包人完成的月度工程量及计价，会签工程期中付款凭证。竣工验收后，审核月度结算汇总及补充结算，向委托人提供参考工程造价。协助委托人做好竣工结算审计。
（8）设计变更经设计咨询单位审核、委托人批准后，发布施工工程变更令。
（9）审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试和监控。杜绝不合格材料。
（10）监督承包人严格按规范和施工文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包人实施预控措施。
（11）全面检查和控制工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，做好施工工程中的旁站监理、现场巡视、抽样检查、隐蔽验收、中间工序验收等质量监控工作，做好分部分项工程施工前的计划、准备、样板等检查工作。参与工程质量事故的分析及处理，监督事故处理方案的实施。负责现场的见证取样工作。
（12）按工期要求进行工程进度控制，制定进度控制方案和进度目标风险防范性对策。及时对进度计划实施情况进行检查分析，当实际进度滞后于计划进度时，应通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。
（13）协助处理合同纠纷和索赔事宜，参与处理承包人违约事件，协调委托人和承包人之间的争议。
（14）督促检查安全生产，文明施工。施工现场按照报建项目安全管理规定规范管理，督促检查三级安全教育及相关资料。监理工程师应做好安全管理工作。

（15）按规定进行危险性较大工程管理：监理人应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度；监理人应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。对危大工程施工实施专项巡视检查；监理人应当建立危大工程安全管理档案，监理人应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

（16）编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报委托人和市有关主管部门。监理月报表在每月5日前提交，工程竣工后20日内向委托人出具工程监理工作总结报告。

（17）督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料，建立技术档案，并将原始的施工技术资料移交委托人。

（18）组织对工程检验批质量验收、分项工程质量验收、分部（子分部）工程质量验收等，参与项目预验收、工程竣工验收；对施工质量提出评价意见；检查各承包人在工程项目交付使用前是否已提供相应的产品合格证。

（19）审核竣工图纸和其他技术文件资料。
（20）编制监理工作竣工文件和项目工程监理工作最终总结。
（21）签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书。在规定的保修期内负责工程质量的鉴定，明确工程质量问题的责任，按规定进行维护，对规定的工程质量进行验收签认。
（22）监理人按照四川省行政管理部门规定完成监理合同备案并向委托人移交归档。
（23）本工程为国家财政预算内项目，按国家规定应接受审计机关的审计监督和学校审计处的审计，监理人应配合有关审计工作。
（24）配备满足监理工作需要的试验检测仪器、设备、工具。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律、政策、规范及验收标准；经批准的建设计划、规划、施工许可证及其他有关文件；监理合同；委托人认可的监理规划及监理实施细则；本项目完整的施工图纸及有关设计说明；委托人提供的依法签订的与本工程有关的施工合同或协议；委托人有关施工管理办法、规定。

2.2.2 相关服务依据包括：国家及地方现行法律、法规、规程、条例。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.3监理人必须按合同约定派遣监理人员，并满足委托人要求。本合同监理人员如需调整应提前14日向委托人提出申请，更换的人员资历不得低于被更换人，且需履行相关书面手续，并经委托人认可；未经委托人认可的人员更换，视为擅自离开工作岗位，按4.1.1.1条执行。
2.4 履行职责
2.4.3须经委托人批准行使的权力：（1）变更合同的范围；（2）影响工期、质量、工程造价等其他重大决定；（3）影响工程总进度的工程暂停指示；（4）批准因责任事故停工后的复工；（5）对承包方变更单价要求的答复、技术经济签证、隐蔽验收收方；（6）所有工程变更的指示。

2.4.4监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换，涉及施工合同约定的承包人主要施工管理人员更换的应报委托人批准。
2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：合同签订后7日内提供2份监理规划或监理细则；每月25日提供2份监理月报和监理报告；
归档监理文件：竣工验收前，监理人应按规定提交监理文件壹套原件。监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。监理文件包括但不限于监理规划或监理细则、监理月报及监理会议纪要、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等。
3. 委托人义务  
3.3委托人不向监理人提供办公用房，委托人不向监理人提供派遣人员、办公设施及生活场所、仪器设备、通讯工具等，为完成监理服务工作所需的一切监理设施均由监理人自行购置、解决，其费用已经包含在监理人的签约酬金中。
3.4 委托人代表为：     。
3.6委托人应在七 个工作日内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任
4.1.1.1监理人派遣的专业监理工程师、安全管理监理工程师，必须常驻工地，未经委托人同意擅自离开监理岗位，委托人有权对监理人收取400元~1000元/人/天的违约金。监理人派遣的总监理工程师、专业监理工程师、监理员未按照《建设工程监理规范》或《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》履行职责的，委托人有权对监理人收取400元~1000元/人/次的违约金。

4.1.1.2监理人未跟踪检查施工进度计划的实施情况，出现施工人员、机械设备到场情况与计划不符，材料订购或到场时间与计划不符，导致现场实际进度与计划进度产生偏差，监理人未采取有力纠偏或纠偏效果不显著的，委托人有权对监理人收取1000元/次的违约金。

4.1.1.3对于总工期延误，其中因承包人原因导致的工期延误，监理人承担连带责任，委托单位有权收取违约金，违约金按每延误一天按400元/天计算，违约金上限不超过合同价10%。
4.1.1.4监理人员不得为所监理的项目指定或中介材料、构配件等供应商、以及分包队伍，不得介绍他人到所监理的项目及其相关单位工作。不得接受被监理项目施工单位、以及材料设备供应单位的任何礼金、宴请与娱乐，不得在上述单位报销个人支付的各项费用。若发现监理人员违背上述规定，监理人应立即清退该监理人员，并按4000元/次支付违约金。同时发包人依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.1.1.5若出现以下情况，委托人有权根据情况对监理人收取每次1000～10000元人民币的违约金，情节严重的委托人可终止委托合同，并由监理人承担一切损失，监理费不予支付：
（1）因监理人的原因工程施工质量、施工现场安全文明未达到施工合同要求，或施工过程中由于监理监管失职，造成施工现场发生质量事故、安全事故；

（2）施工过程中监理人发现质量、安全问题隐瞒不报或不按规定处理的；

（3）监理人对所发现的施工单位不按经批准的施工方案进行施工的问题，未督促施工单位整改，直至符合要求。

（4）对施工单位整改回复单内容未进行检查，整改期限内未完成整改，未识别，无相关指令发出。

（5）委托人发现监理人对隐蔽验收工程有不符合事实的签字的；

（6）委托人发现监理人对现场签证进行越权签证和与承包人串通违规办理签证的；

（7）专业监理工程师同时在其他工程任职的；

（8）总监理工程师在其他项目任职超过二项的；

（9）监理人未履行职责的其他情形。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
鉴于本合同项下资金来源于国家财政预算，按规定应接受审计监督，双方一致认可，如因财务审计问题导致委托人逾期付款的，监理人不得要求委托人承担任何形式违约责任。
支付

5.3.1 正常工作酬金：本合同为固定总价合同，签约酬金大写人民币     （¥    ）。监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在签约酬金中。
5.3.2 正常工作酬金的支付：

合同中约定的相关违约金应从签约酬金中扣除。如监理发生违约，相关违约金应在当期支付金额中直接扣减，扣减后的金额即为当期委托人应实际支付给监理人的酬金。
	支付次数
	支付条件及支付时间
	支付比例
	支付金额（元）

	第一次付款
	本合同签订且监理人提供合法有效的增值税发票后30个工作日内
	签约酬金的20%
	

	第二次付款
	 项目竣工验收合格后且监理人提供合法有效的增值税发票后30个工作日内
	签约酬金的50%
	

	最后付款
	工程竣工资料、结算资料和监理文件完备并提交委托人，且监理人提供合法有效的增值税发票后30个工作日内
	签约酬金的30%
	


6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效
本合同生效条件：合同双方签字、盖章。
6.2 变更
6.2.3附加工作酬金：委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容的附加工作报酬双方协商确定；因工期延误使监理工作受到延误，因此而增加的工作量或持续时间而增加的工作，委托人不支付监理人附加工作报酬；因工程阶段性停工或开工延迟，监理人自行调整人员安排，委托人不支付监理人附加工作报酬。
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 
当发生工程监理的额外工作时，双方另行签订合同协商确定额外工作报酬。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 2种方式：
（1）提请  成都  仲裁委员会进行仲裁。
（2）向 委托人所在地 人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.4 奖励
在保证工程质量和建设标准的情况下，若监理提出的合理化建议降低了工程造价，且该建议被委托人采纳实施，则委托人可对监理进行奖励，金额由委托人确定。
8.6 保密
详见保密承诺。
9. 补充条款
9.1保障人员的合法权益
9.1.1 监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
9.1.2监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
9.2知识产权
9.2.1 监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。
9.2.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。
9.2.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。
9.3 委托人要求
9.3 .1 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 日内通知监理人。本工程范围内的委托人要求修改，委托人不支付监理人附加工作报酬。

9.3 .2 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人。

9.4监理责任主体

9.4.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.4.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

9.5履约保证金：无
（以下为签章页，无正文。）

委托人：西南财经大学（签章）              监理人：            （签章）

联系地址：成都市温江区柳台大道555号      联系地址：           

统一社会信用代码：12100000450721366R      统一社会信用代码：      

法定代表人：                              法定代表人：                  

或授权委托人：              （签字或盖章）或授权委托人：            （签字或盖章）

开户银行：中国建设银行成都温江支行        开户银行：      

帐号：5100 1837 1080 5151 4771            帐号：     

电话：028-87093936                        电话：     
时间：        年    月      日            时间：        年    月      日
附件1.                 总监理工程师委托书
我，         ，系       法定代表人，现任命我公司     （身份证号：         ）、全国注册监理工程师资格证书注册号：              为                 项目总监理工程师。
特此任命
监理人：            （公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

        年    月      日

附件2.                   监理班子名单

	拟任职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	证书名称
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


监理人：            （盖章）

        年   月   日

附件3：建设工程廉政责任书

委托人：    西南财经大学    
监理人：              

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中委托人监理人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程造价咨询合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、委托人责任

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向监理人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在监理人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向监理人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求监理人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、监理人责任

应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向委托人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

3.5不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

3.6不得在承包人和相关单位报销任何应由监理人或个人支付的费用。

3.7不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

四、违约责任

4.1委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2监理人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程监理合同的组成部分，与建设工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕后失效。

（以下为签章页，无正文。）

委托人：西南财经大学（签章）              监理人：            （签章）

联系地址：成都市温江区柳台大道555号      联系地址：           

统一社会信用代码：12100000450721366R      统一社会信用代码：      

法定代表人：                              法定代表人：                  

或授权委托人：               （签字或盖章）或授权委托人：            （签字或盖章）

开户银行：中国建设银行成都温江支行        开户银行：      

帐号：5100 1837 1080 5151 4771            帐号：     

电话：028-87093936                        电话：     
时间：        年   月   日                    时间：        年   月   日

附件4：保 密 承 诺
我公司      承担           监理服务，为切实保障西南财经大学合法权益，我公司承诺如下：

1. 西南财经大学以口头或书面或以其他任何形式披露给我方的任何信息或数据，我方须对此保密。

2. 我方对监理服务过程中涉及的工程信息须保密。

3. 我方承诺不将任何或部分保密信息提供给任何第三方，不得将保密信息用于和执行与项目无关的活动。
4. 我方承诺对取得的保密信息采取措施，加强内部人员管理，落实内部参与相关工作人员的保密制度，如因我方工作人员泄密，由我方承担责任。给西南财经大学造成损失的，西南财经大学有权追究我方法律责任。

5.项目建设相关工作结束后，我方立即将所有保密材料交还西南财经大学。
6.我方承认西南财经大学是所有保密信息的所有权人或被许可人。
                               承诺人：            （公章）

年    月      日

第五章 响应文件格式
一、响应函
致西南财经大学：
我方全面研究了“        项目”采购文件，决定参加贵单位组织的本项目的公开采购。我方授权 （姓名、职务）代表我方（公开采购响应单位的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。
我方完全接受采购文件的规定，自愿按照采购文件的各项要求向采购人提供所需服务，固定总报价为：¥            元（大写人民币      元）。报价为完成采购文件要求的所有工作和服务内容所发生的一切费用，包括但不限于人工费、材料设备费、交通费、利润、保险、税金等我方履行本合同约定义务所需的全部费用。我公司承诺，报价在合同履行期间固定不变。
2.我方完全接受采购文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内,根据采购文件及补充文件（如有）、响应文件与你方签订合同； 
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件； 
3.一旦我方成交，我方将严格履行采购文件和合同规定的责任和义务。
4.我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本一份。
5.我方同意本次报价的有效期为60 天。
6.若我方成交后未按采购文件或合同规定执行的，愿意接受贵方按照相关法律法规做出的所有处理。
7.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商：                           （全称、公章）         

供应商代表：                    （签字）                   
地址：                             邮编：                      
电话：                             传真：                      

日期：      年    月    日
二、法定代表人授权书
西南财经大学：
本授权委托书声明：我  （法定代表人印刷体姓名）   系注册于  （供应商地址）      的      （供应商名称）   的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人印刷体姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加             项目公开采购活动及合同签约。代理人在本次公开采购、合同签约中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认，由此产生的民事法律后果均由本公司承担。
本授权书于    年   月   日签字盖章生效，特此声明。
附：法定代表人和授权代表身份证复印件。
供应商：               （公章）     

 法定代表人：          （签字）
                   授权委托人：         （签字）    
授权日期：      年   月   日
三、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明
 我单位在参加          项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：        （公章）
法定代表人或授权委托人：（签字）
日期:       年    月    日
四、其他：对于没有格式要求的内容由供应商自行编写

9

